Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                     «Средняя общеобразовательная школа №3»

(МБОУ «СОШ №3»)

# П Р И К А З

______________________		                                                 №______________

г.Саянск

О внедрении  информационной системы

«Дневник.ру»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внедрить информационную систему «Дневник.ру» с 01.09.2013 года.

- Луневич О.В., учителя математики, назначить  первым администратором системы.

- Утвердить план внедрения информационной системы «Дневник.ру» (приложение 1).

- Контроль исполнения приказа возложить на Минаеву С.Н., заместителя директора по УВР.

Директор                                            С.В. Тужик

Минаева С.Н.

Дело, учит.,з/д

Приложение № ___________

к приказу от __________ № ____________

План

внедрения информационной системы «Дневник.ру»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Предполагаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформить официальное соглашение с компанией ООО «Дневник.ру» | 01.07.2013 | Официальное соглашение с компанией ООО «Дневник.ру» | Минаева С.Н., зам. директора по УВР. Луневич О.В., первый администратор системы. |
| 2 | Собрать согласия на обработку персональных данных учеников от родителей (законных представителей) в письменной форме | 20.09.2013 | Оформленные согласия на обработку персональных данных учеников от родителей (законных представителей) в письменной форме | Классные руководители 1-11-х классов. |
| 3 | Собрать согласия на обработку персональных данных сотрудников ОУ | 20.09.2013 | Оформленные согласия на обработку персональных данных сотрудников ОУ | Астахова М.В., специалист отдела кадров. |
| 4 | Организовать максимально-возможное количество рабочих мест с подключением к сети Интернет для свободного доступа педагогов к системе «Дневник.ру» | 01.09.2013 |  | Тужик С.В., директор ОУ. |
| 5 | Распределить между сотрудниками обязанности по вводу информация об ОУ в информационную базу данных | 01.09.2013 | Приказ о распределении обязанностей | Минаева С.Н., зам. директора по УВР. |
| 6 | Провести собрания классных коллективов и родительские собрания с целью ознакомления с информационной системой «Дневник.ру» | До 14.09.2013 | Протоколы ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) с информационной системой «Дневник.ру» | Классные руководители 1-11-х классов. |
| 7 | Организовать обучение сотрудников ОУ навыкам работы с информационной системой «Дневник.ру» | До 27.08.2013 | Протоколы ознакомления | Минаева С.Н., зам. директора по УВР. Луневич О.В., первый администратор системы. |
| 8 | Провести подключение, настройку, и ввод данных по схеме: | До 10.09.2013 | Подключение, настройка и ввод данных. |  |
| 8.1 | Настройки общая информация об ОУ. доступ к основным функциям: стена, формы, газета. |  |  | Луневич О.В., первый администратор системы. |
| 8.2 | Расписание звонков. |  |  | Луневич О.В., первый администратор системы. |
| 8.3 | Отчетные периоды |  |  | Луневич О.В., первый администратор системы. |
| 8.4 | Сотрудники введение данных сотрудников и раздача пригласительных кодов для регистрации указание должности сотрудника и присвоение необходимого административного права. |  |  | Астахова М.В., специалист отдела кадров |
| 8.5 | Справочники Заполнение данными справочники: «Здания», «Кабинеты и места», «Предметы» установление связи «предмет»-«учитель» в данных о предмете. |  |  | Минаева С.Н., зам. директора по УВР. |
| 8.6 | Классы создание ячеек классов в системе, установление параметра для текущего учебного года, указание классного руководителя. |  |  | Минаева С.Н., зам. директора по УВР. |
| 8.7 | Ученики и родители введение данных учеников и родителей установление специальной связи «родитель»-«ученик» |  |  | Классные руководители |
| 8.8 | Учебные группы создание необходимого количества учебных групп для каждого класса установление связи учебных групп с предметами |  |  | Минаева С.Н., зам. директора по УВР. |
| 8.9 | Расписание уроков создание схемы расписания уроков в генераторе расписания и публикация актуальной схемы. |  |  | Пилеина Г.Н , зам. директора по ВР. |
| 8.10 | Приглашения распечатка приглашения по выбранным параметрам: класс, категория участников. организация выдачи приглашения выбранным участникам. |  |  | Классные руководители |